| **CRONOGRAMA DE ATIVIDADES** | |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável (da parte cliente): | | Marlos Gondim Ribeiro |
| Responsável (da parte do projeto): | | João Pedro Veloso |
| Responsável (da entrega): | | Franklin Amaral |
| Data: | | 12/09/2022 |
| **ATIVIDADE** | | **DATA** |
| Definição da Equipe | | 28/06/2022 |
| Definição da Escolha do Projeto | | 05/07/2022 |
| Reunião com Cliente para Entendimento do Problema | | 11/07/2022 |
| Elaboração da Versão Inicial da Modelagem do Processo | | 18/07/2022 |
| Desenvolvimento do Plano do Diagrama de Escopo | | 18/07/2022 |
| Elaboração do termo de abertura | | 18/07/2022 |
| Desenvolvimento da Matriz de Responsabilidade | | 15/08/2022 |
| Apresentação do 1º Status Report | | 18/07/2022 |
| Reunião semanal com a equipe: Acompanhamento do Processo | | 21/08/2022 |
| Reunião semanal com o cliente: Acompanhamento e feedback dos resultados apresentados no 1ª Status Report | | 22/08/2022 |
| Reunião semanal com equipe: Definição para a divisão de tarefas do 2ª Status Report | | 11/09/2022 |
| Desenvolvimento do EAP | | 12/09/2022 |
| Reunião semanal com o cliente: Acompanhamento e validação das entregas dos artefatos do 2ª Status Report | | 12/09/2022 |
| Apresentação do 2º Status Report | | 15/09/2022 |
| Reunião semanal com a equipe: Definição para a divisão de tarefas da apresentação final | | 02/10/2022 |
| Reunião semanal com o cliente: Acompanhamento do processo final | | 03/10/2022 |
| Apresentação final | | 13/10/2022 |